СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. ______                                                                                                          «__»__________ 2017 г.

____________________________, зарегистрированная на территории Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер ______________ от _________________ г., адрес места нахождения _____________________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице __________________, действующ___ на основании _________________, с одной стороны, и

Некоммерческая организация Фонд помощи детям «Обнаженные сердца», зарегистрированная на территории Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1055238047072 от 20.04.2005 г., адрес места нахождения 603005, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 10, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице Президента Залогиной Анастасии Геннадьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,

при совместном упоминании в тексте именуемые «Стороны», а по-отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение о сотрудничестве от ____________ г. (далее именуемое – «Соглашение») о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

Сторона 2 является некоммерческой организацией, основной целью деятельности которой является безвозмездная всесторонняя социальная поддержка детей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей из неполных и/или малоимущих/малообеспеченных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для достижения своих уставных целей Сторона 2 осуществляет различные виды деятельности, среди которых одну из ведущих ролей занимает деятельность по изготовлению и размещению сборных детских игровых парков/детских игровых площадок на территории Российской Федерации и за рубежом. Данная деятельность осуществляется Стороной 2 в рамках программы «Игра со смыслом», детальное описание которой расположено на сайте www.nakedheart.org.

Сторона 1 является органом местного самоуправления г. ____________, направившим «__»_________ 2017 г. в адрес Стороны 2 заявку на строительство детского игрового парка/детской игровой площадки в г. ___________ по адресу:________________________ в рамках программы Стороны 2 «Игра со смыслом» (Приложение № 1 к настоящему Соглашению) для организации совместной деятельности в целях социально-экономического развития г. __________________.

- ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

  - Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание договоренности Сторон, Стороны пришли к соглашению в целях социально-экономического развития г. _______________ в части благоустройства ______________________, расположенного по адресу: ___________________________, в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением, осуществить совместные действия для строительства на территории «___________» детского игрового парка/детской игровой площадки бесплатного пользования (далее именуемый – «Детский игровой парк/Детская игровая площадка») в рамках реализации программы Стороны 2 по строительству детских игровых парков/детских игровых площадок на территории Российской Федерации «Игра со смыслом».

  - Настоящее Соглашение заключено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Отдельные вопросы, требующие дополнительного регулирования, оформляются отдельными договорами (соглашениями) Сторон.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Сторона 1 обязуется:

    - Организовать подготовку площадки на территории ____________________, общей площадью _________ (_____________) для последующей установки и использования Детского игрового парка/Детской игровой площадки (далее именуется – «Площадка»), осуществив за свой счет подготовительные работы на данной Площадке согласно утвержденными Сторонами «Предварительному техническому заданию на проведение подготовительных работ по созданию детского игрового парка/детской игровой площадки» (Приложение № 2 к настоящему Соглашению) и «Проектом архитектурно-ландшафтной организации детского игрового парка/детской игровой площадки» (Приложение № 3 к настоящему Соглашению), включая:

      - изготовление и укладку на Площадке набивного покрытия (основание под резиновое покрытие), покрытия из брусчатки и покрытия из асфальта;

      - организацию освещения выбранной территории Площадки как для установки Детского игрового парка/Детской игровой площадки в целях осуществления работ по возведению Детского игрового парка/Детской игровой площадки, так и впоследствии в период последующего использования Детского игрового парка/Детской игровой площадки;

      - изготовление металлического оградительного сооружения по всему периметру Детского игрового парка/Детской игровой площадки (высотой не менее 2 (Двух) метров);

      - изготовление модульного помещения для охраны на входе на территорию Детского игрового парка/Детской игровой площадки, а также обеспечение охраны Детского игрового парка/Детской игровой площадки в течение всего периода осуществления строительных работ по созданию и установке Детского игрового парка/Детской игровой площадки;

      - очистку территории Площадки от строительного и иного мусора и конструкций;

      - осуществление работ по озеленению и общему благоустройству Площадки;

      - иные подготовительные работы, требуемые и/или необходимые для цели подготовки Площадки для установки оборудования и последующего использования Детского игрового парка/Детской игровой площадки.

    - Сдать уполномоченному представителю Стороны 2 – генеральному подрядчику, - подготовленную Площадку с ограждением и помещением для охраны, а также подтвердить выполнение подготовительных работ согласно пп. 2.1.1.1. – 2.1.1.4.  настоящего Соглашения в срок до «__»________ 2017 г. (включительно), по соответствующему акту приема-передачи в течение 3 (Трех) дней после завершения всех соответствующих подготовительных работ, за исключением укладки финишного цементно-песчаного слоя под резиновое покрытие.

Данный вид работ производится непосредственно перед укладкой резинового покрытия, совместно с организацией, производящей укладку резинового покрытия.

    - Осуществить выполнение иных подготовительных работ на Площадке в соответствии с условиями настоящего Соглашения и подтвердить Стороне 2 выполнение соответствующих работ посредством подписания Сторонами дополнительного акта приема-передачи не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты установки оборудования Детского игрового парка/Детской игровой площадки Стороной 2 или иным лицом, привлеченным для этой цели Стороной 2.

    - Предоставить Стороне 2 и/или уполномоченному представителю Стороны 2 – генеральному подрядчику беспрепятственный доступ на территорию Площадки с даты подписания настоящего Соглашения.

    - Назначить от имени Стороны 1 ответственного за реализацию проекта, оформление документов и отчетности, предоставить Стороне 2 в письменном виде полную контактную информацию о соответствующем ответственном: ФИО; должность; документы, подтверждающие соответствующие полномочия (в случае наличия); контактный телефон, e-mail.

    - Обеспечить предоставление Стороне 2 фотоотчета по электронной почте о ходе выполнения подготовительных работ по проекту 1 (Первого) и 15 (Пятнадцатого) числа ежемесячно с начала работ по проекту на адрес info@nakedheart.org.

    - Предоставить Стороне 2 все необходимые документы, подтверждающие титульное право Стороны 1 в отношении земельного участка, на котором будет расположен Детский игровой парк/Детская игровая площадка.

Подписание Стороной 1 настоящего Соглашения подразумевает согласие Стороны 1 и получение ей всех необходимых согласований с заинтересованными третьими лицами на строительство (установку) Стороной 2 Детского игрового парка/Детской игровой площадки, его последующий ввод в эксплуатацию и использование в течение срока действия договора в соответствии с условиями п. 2.5. настоящего Соглашения.

  - Сторона 1 вправе:

    - Получать от Стороны 2 информацию о ходе исполнения настоящего Соглашения.

  - Сторона 2 обязуется:

    - Принять подготовленную Стороной 1 Площадку с ограждением и помещением для охраны по соответствующему акту приема-передачи в течение 3 (Трех) дней после завершения Стороной 1 всех соответствующих подготовительных работ, произведенных в соответствии с п. 2.1.2. настоящего Соглашения.

Приемка подготовленной Площадки производится представителем Стороны 2 – генеральным подрядчиком. В случае, если перед установкой Детского игрового парка представитель Стороны 2 – генеральный подрядчик обнаружит, что обязательства Стороны 1 по выполнению подготовительных работ в соответствии с п. 2.1.2. настоящего Соглашения исполнены недобросовестно и/или не в полном объеме и/или имеются иные недостатки в выполненных Стороной 1 подготовительных работах, Сторона 2 обязуется письменно уведомить Сторону 1 об обнаруженных недостатках. Сторона 1 в свою очередь обязуется начать исправление обнаруженных недостатков в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления от Стороны 2 об обнаруженных недостатках и исправить соответствующие обнаруженные недостатки в течение 7 (Семи) рабочих дней, после чего письменно уведомить Сторону 2 о завершении соответствующих работ по устранению обнаруженных недостатков.

После устранения всех обнаруженных недостатков и отсутствия каких-либо замечаний со стороны представителя Стороны 2 – генерального подрядчика в отношении выполненных Стороной 1 работ в соответствии с п. 2.1.2. настоящего Соглашения, Стороны подписывают соответствующий акт приема-передачи.

    - Осуществить приемку иных подготовительных работ на Площадке, выполненных Стороной 1 в соответствии с п. 2.1.3. настоящего Соглашения, посредством подписания Сторонами дополнительного акта приема-передачи не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты установки оборудования Детского игрового парка/Детской игровой площадки Стороной 2 или иным лицом, привлеченным для этой цели Стороной 2.

В случае, если Сторона 2 обнаружит, что обязательства Стороны 1 по выполнению подготовительных работ в соответствии с п. 2.1.3. настоящего Соглашения исполнены недобросовестно и/или не в полном объеме и/или имеются иные недостатки в выполненных Стороной 1 подготовительных работах, Сторона 2 обязуется письменно уведомить Сторону 1 об обнаруженных недостатках. Сторона 1 в свою очередь обязуется начать исправление обнаруженных недостатков в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления от Стороны 2 об обнаруженных недостатках и исправить соответствующие обнаруженные недостатки в течение 7 (Семи) рабочих дней, после чего письменно уведомить Сторону 2 о завершении соответствующих работ по устранению обнаруженных недостатков.

После устранения всех обнаруженных недостатков и отсутствия каких-либо замечаний Стороны 2 в отношении выполненных Стороной 1 работ в соответствии с п. 2.1.3. настоящего Соглашения, Стороны подписывают соответствующий дополнительный акт приема-передачи.

    - Осуществить поставку оборудования для цели установки Детского игрового парка/Детской игровой площадки в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней после завершения Стороной 1 работ по подготовке Площадки и подписания Сторонами соответствующего акта приема-передачи в соответствии с п. 2.1.2. настоящего Соглашения.

    - Установить оборудование Детского игрового парка/Детской игровой площадки в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня поставки оборудования Детского игрового парка/Детской игровой площадки.

    - Обеспечить предоставление Стороне 1 информации о реализации настоящего Соглашения по соответствующему запросу Стороны 1.

  - Сторона 2 вправе:

    - Запрашивать и своевременно получать от Стороны 1 информацию о ходе исполнения настоящего Соглашения.

  - Стороны настоящим обязуются в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты установки оборудования Детского игрового парка/Детской игровой площадки, заключить договор безвозмездного пользования оборудованием Детского игрового парка/Детской игровой площадки (далее именуется – «Договор ссуды»), сторонами которого будут выступать Сторона 1 как ссудополучатель и Сторона 2 как ссудодатель. Стороны настоящим подтверждают свое намерение и согласие в отношении заключения Договора ссуды на следующих основных условиях:

    - Сторона 2 (ссудодатель) обязуется предоставить (передать) Стороне 1 (ссудополучатель) в безвозмездное пользование сроком на 10 (Десять) лет имущество, для использования его Стороной 1 (ссудополучателем) в целях организации Детского игрового парка/Детской игровой площадки бесплатного доступа круглогодичного пользования, расположенного по адресу: ______________________________;

    - Если Сторонами не будет достигнута договоренность об ином, по истечении десятилетнего срока Стороны обязуются продлить действие Договора ссуды на новый срок (не менее 10 (Десяти) лет) на тех же условиях, на которых заключен Договор ссуды;

    - Перечень оборудования Детского игрового парка, в соответствии с конструктивным и эксплуатационным назначением имущества, предоставляемого на условиях Договора ссуды, будет поименован в отдельном приложении к Договору ссуды, являющимся его неотъемлемой частью;

    - Основными обязанностями Стороны 1 (ссудополучателя) по Договору ссуды будут являться:

      - использование, а также обеспечение соблюдения использования третьим лицами полученного в пользование имущества в соответствии с условиями Договора ссуды, а также техническими, эксплуатационными особенностями, правилами пользования (использования) и режимными требованиями, а также исключительно по прямому целевому назначению;

      - не устанавливать на территории Детского игрового парка игровых и развлекательных аттракционов и иных подобных объектов, а также любых иных дополнительных объектов и элементов без предварительного письменного согласования со Стороной 2 (ссудодателем);

      - бережно относиться к полученному в пользование имуществу, поддерживать его в исправном состоянии, производить своими силами и за свой счет текущий и капитальный ремонт в течение всего срока действия Договора ссуды, в порядке и на условиях, как определено адресными положениями Договора ссуды;

      - нести все расходы по содержанию имущества, переданного по Договору ссуды, для его использования в соответствии с условиями Договора ссуды.

Для этой цели Сторона 1 (ссудополучатель) обязан учитывать необходимые расходы при формировании бюджета (расходной части бюджета) на текущий период использования имущества. Размер соответствующего финансирования должен покрывать расходы на обеспечение поддержания имущества в надлежащем эксплуатационном состоянии, осуществление необходимых ремонтных работ, а также улучшений и/или реконструкции, с учетом текущего состояния имущества, а также иные расходы, предусмотренные Договором ссуды (в частности, но не ограничиваясь, расходы в отношении обеспечения уборки и охраны Детского игрового парка);

      - проводить ежегодную ревизию (инвентаризацию) переданного по Договору ссуды имущества с целью определения технического состояния оборудования, обнаружения дефектов и своевременного ремонта.

Сроки проведения ревизии/инвентаризации – апрель-май текущего календарного года. Сторона 1 (ссудополучатель) обязан представлять Стороне 2 (ссудодатель) соответствующий акт ревизии/инвентаризации и фотоотчет о состоянии оборудования имущества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его проведения;

      - обеспечить сохранность переданного по Договору ссуды имущества на протяжении всего срока действия Договора ссуды;

      - обеспечить наличие на территории Детского игрового парка вывесок, содержащих информацию о собственнике – Стороне 2 (ссудодателе), а также правил пользования (использования) Детским игровым парком/Детской игровой площадкой, разработанными и утвержденными Сторонами и производителем оборудования Детского игрового парка/Детской игровой площадкой;

      - обеспечить круглосуточную охрану Детского игрового парка посредством найма Стороной 1 (ссудополучателем) сотрудника(ов) с обязанностями по охране Детского игрового парка/Детской игровой площадки. Все расходы по найму соответствующих сотрудников несет Сторона 1 (ссудополучатель);

      - обеспечить уборку Детского игрового парка/Детской игровой площадки посредством найма Стороной 1 (ссудополучателем) сотрудника(ов) с обязанностями по уборке Детского игрового парка/Детской игровой площадки. Все расходы по найму соответствующих сотрудников несет Сторона 1 (ссудополучатель);

      - обеспечить осуществление контроля за использованием Детского игрового парка/Детской игровой площадки с целью исключения использования переданного имущества лицами старше 18 (восемнадцати) лет, а также с целью исключения курения и распития алкогольных и слабоалкогольных напитков на территории Детского игрового парка/Детской игровой площадки.

    - Сторона 1 вправе в период действия Договора ссуды осуществить передачу имущества, предоставленного Стороне 1 в безвозмездное пользование по Договору ссуды, в возмездное пользование третьим лицам только при наличии предварительного письменного согласия на это Стороны 2.

    - Стороны настоящим подтверждают, что к данному пункту 2.5. Соглашения в отношении обязанности Сторон заключить в будущем Договор ссуды в отношении Детского игрового парка/Детской игровой площадки применяются положения действующего гражданского законодательства Российской Федерации в отношении заключения предварительного договора.

  - Стороны настоящим подтверждают, что расходы в отношении выполнения и осуществления возложенных на Стороны обязанностей в соответствии с условиями настоящего Соглашения в полном объеме несет та Сторона, на которую в соответствии с условиями настоящего Соглашения возлагаются соответствующие обязанности, если Сторонами в письменном виде не определено иное.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

  - Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

  - Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

  - Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются:

    - На основании заключенного Сторонами соглашения о расторжении настоящего Соглашения;

    - В судебном порядке в установленном законодательством Российской Федерации случаях.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Соглашения и действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае если одна из Сторон, уклоняется от заключения Договора ссуды в соответствии с положениями настоящего Соглашения, другая Сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении уклоняющейся Стороны заключить Договор ссуды и о возмещении причиненных убытков, как это предусмотрено п. 4.3. настоящего Соглашения.

  - В случае если одна из Сторон не выполняет условия настоящего Соглашения, другая Сторона вправе обратиться в суд с требованием о возмещении причиненных такой Стороной убытков.

  - В случае если Сторона 1 не выполнит любое из своих обязательств в соответствии с п. 2.1.2. настоящего Соглашения, а также не исправит обнаруженные недостатки согласно п. 2.3.1. настоящего Соглашения, Сторона 2 вправе не осуществлять поставку и установку оборудования Детского игрового парка/Детской игровой площадки и не заключать Договор ссуды.

  - Сторона 1 гарантирует Стороне 2 освобождение от ответственности Стороны 2 и/или любых ее аффилированных лиц и обязуется возместить Стороне 2 убытки, возникшие в процессе эксплуатации Детского игрового парка/Детской игровой площадки в силу недостатков осуществленных Стороной 1 (или любым из ее агентов, сотрудников, арендаторов или контрагентов, или иных лиц) подготовительных и иных работ в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Соглашении при исполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Соглашения относят такие обстоятельства, как: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.); температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Соглашению, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены как обстоятельства непреодолимой силы на основании официальных документов, удостоверяющих наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающих оценку их влияния на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по данному Соглашению.

  - Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде (при наличии такой возможности, либо же посредством любого иного способа связи) уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств, а также доказать существование непреодолимой силы достоверными официальными документами: в частности, заключением Торгово-промышленной палаты.

Если Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

  - Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения требований п. 4.7. настоящего Соглашения, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства непреодолимой силы и разумному сроку для его устранения.

  - В случае, если обстоятельства непреодолимой силы, длятся более 2 (Двух) месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Соглашения в письменном виде.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения путем переговоров, не прибегая к судебной процедуре.

  - В случае невозможности разрешения имеющихся разногласий и споров между Сторонами в претензионном порядке, все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из или в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Обо всех изменениях реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента такого изменения.

Сторона Соглашения освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие несвоевременного уведомления другой Стороны об изменении своих реквизитов.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Несоблюдение данного положения влечет за собой недействительность таких изменений и дополнений.

  - Стороны признают юридическую силу документов, полученных друг от друга посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме.

При этом такие документы, отправленные одной Стороной другой Стороне посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, считаются полученной другой Стороной при направлении отправителю подтверждения, позволяющего достоверно определить, что отправленные документы получены адресатом.

В соответствии с данным положением договоренности Сторон, зафиксированные в настоящем Соглашении, а также дополнительных соглашениях и приложениях к нему, считаются заключенными путем составления одного документа, подписанного Сторонами, а также путем обмена документами посредством одного из указанных видов связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Стороны Соглашения.

При этом Стороны обязуются передать друг другу подлинники вышеуказанных документов в оригиналах посредством:

- фактической передачи таких документов уполномоченному представителю другой Стороны под расписку;

- отправки таких документов по почте ценным письмом с описью и уведомлением о вручении;

- отправки таких документов с использованием курьерской службы доставки при условии наличия описи пересылаемых документов и организации подписания всех необходимых документов о получении соответствующего отправления уполномоченным представителем другой Стороны.

  - Стороны заявляют и гарантируют, что каждая из Сторон обладает правом заключать настоящее Соглашение, нести все обязанности и предоставлять все права по настоящему Соглашению без нарушений прав любых третьих лиц.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Сторона 1 | Сторона 2 |
| --- | --- |
| --------------------- ОГРН: ------------- ИНН: -------------- КПП: -------------- Адрес места нахождения/почтовый адрес: ---------------------- Тел: +7 (---------) ------------- E-mail: ---------------------------- __________________/------------------/ М. П. | Некоммерческая организация Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» ОГРН: 1055238047072 ИНН: 5260149474 КПП: 526001001 Адрес места нахождения/почтовый адрес: 603005, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 10 Тел: +7 (495) 775-90-03 E-mail: info@nakedheart.org ___________________/А.Г. Залогина/ М. П. |